元智大學專業自主學習計畫申請書

申請日期：____年____月____日

| 計畫名稱 （學習主題） |  |  | 日語互動學習軟體開發： 結合虛擬角色與語音對話技術 |  |  |  | 輔導教師 |  |  | 系所：資訊工程學系 姓名：○○○ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申請人資料 | 序號 | 系級 | 學號 | 姓名 |  |  | 聯絡電話、email |  |  |  |
|  | 1 | 資工三 | 0000001 | 小明 |  |  | 電話：09xxxxxxxx email：xxxx@gmail.com |  |  |  |
|  | 2 | 資工三 | 0000002 | 小美 |  |  | 電話：09xxxxxxxx email：xxxx@gmail.com |  |  |  |
|  | 3 | 資工三 | 0000003 | 小王 |  |  | 電話：09xxxxxxxx email：xxxx@gmail.com |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  | 電話： email： |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  | 電話： email： |  |  |  |
| 計畫期程 |  |  | ☐一學期 ■一學年 |  | 計畫類型 |  |  |  | ■研究型 ☐競賽型 ☐證照型 |  |
| 計畫摘要 （300字內） |  |  | 本計畫旨在開發一款結合虛擬角色與語音互動的日語學習軟體，提升學習者的口語練習體驗。軟體將採用語音辨識與自然語言處理技術，讓使用者能與虛擬角色進行日語對話，並即時回饋發音與語法正確性。介面設計將融入 Vtuber 風格角色，增加互動趣味性，並支援電腦與外接顯示屏，適用於個人學習或教室展示。計畫內容包括語音辨識模型整合、角色動畫設計、互動邏輯開發及系統測試，預期成果為完成一個可運行的原型系統，並撰寫研究報告與簡報。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 自主學習計畫說明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 概念發想與動機 |  |  | 目前學習語言的方式非常多元，不僅有文字教材與影片，還能透過線上課程與老師一對一互動。然而，語言學習最重要的是「敢於開口說」，但對於性格害羞或缺乏自信的學習者，一對一課程可能反而造成壓力，導致學習意願降低。 因此，本計畫希望透過虛擬角色互動，結合 Vtuber 風格與語音對話技術，打造一個趣味性高、壓力低的學習環境。這不僅能跟上流行趨勢，還能讓學生在輕鬆氛圍中練習口語，提升開口說的意願，並增強學習動機。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 學習目標 |  |  | - 掌握語音辨識與自然語言處理技術（ASR、NLP）。 - 學習虛擬角色動畫設計與互動介面開發。 - 開發一個可進行日語對話的互動軟體原型。 - 撰寫完整研究報告與簡報，提升專案管理與表達能力。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 先備條件 |  |  | - 已修習程式設計、資料結構與演算法課程。 - 具備 Python 或 C# 程式語言基礎。 - 熟悉 Unity 或類似遊戲引擎，以及基本日語能力。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 實施方式 |  |  | - 技術研究：了解語音辨識與 NLP 技術，選擇合適的 API（如 Google Speech-to-Text、OpenAI GPT）。 - 角色設計：使用 Live2D 或 Unity 進行 Vtuber 風格角色建模與動畫。 - 系統整合：將語音辨識、對話生成與角色動畫結合，開發互動邏輯。 - 測試與優化：進行功能測試，改善回應速度與互動體驗。 - 分工機制： - 小明（語音與 NLP 技術負責） 負責研究並整合語音辨識與自然語言處理技術，確保系統能正確辨識日語並生成回應。 - 小美（角色設計與動畫製作） 使用 Live2D 或 Unity 設計虛擬角色，製作動畫與表情，確保互動介面美觀且流暢。 - 小王（系統整合與 UI 開發） 將語音模組與角色動畫結合，開發互動邏輯與使用者介面，並負責系統測試與優化。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 學習紀錄 |  |  | 每位成員將撰寫每週反思日誌，記錄當週的進度、遇到的問題及解決方法，並反思學習心得。其次，開發過程將透過 GitHub 進行程式碼版本管理，保留所有修改紀錄，方便追蹤專案進度與技術演進。此外，會以影像與簡報形式記錄角色設計、系統整合及測試過程，並在期末整理成完整的成果展示資料。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作期程 |  |  | 本計畫預計執行一學年，分為兩個階段進行。 第一學期（約 18 週），第 1 至第 4 週將進行技術研究與工具選擇，包括語音辨識 API、自然語言處理模型及虛擬角色設計工具；第 5 至第 8 週進行角色建模與動畫製作，確保角色能支援互動表情與動作；第 9 至第 12 週進行語音辨識與 NLP 模組整合，並建立基本互動邏輯；第 13 至第 16 週完成初步系統整合與測試，最後兩週撰寫階段性報告並進行簡報。 第二學期（約 18 週），第 1 至第 6 週進行系統優化與功能擴充，包括改善語音辨識準確率、增加更多互動場景與角色表情；第 7 至第 12 週進行使用者體驗測試與回饋收集，並根據結果進行改進；第 13 至第 16 週完成最終版本的軟體原型，並準備成果展示資料；最後兩週撰寫完整研究報告與簡報，並進行成果發表。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 預期成效 |  |  | 完成一個具備語音辨識、自然語言處理及虛擬角色互動功能的日語學習軟體原型，並能在電腦及外接顯示屏上運行。透過開發過程，三位成員將熟悉語音技術整合、角色動畫設計及系統架構開發，提升跨領域技術能力。計畫將產出完整的研究報告與簡報，並進行成果展示，展現專案規劃與執行能力。期望此軟體能提供一個趣味性高、壓力低的語言學習環境，促進學習者開口練習，並具備後續擴充至其他語言或應用場景的潛力。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 自主學習成果 |  |  | ■書面報告 □口頭簡報 ■影像記錄 □其他，請說明： |  |  |  |  |  |  |  |
| 申請人 簽名 |  |  |  |  |  | 輔導教師 簽名 |  |  |  |  |
| 以下由承辦單位填寫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 審查結果 | 經 年 月 日 第 次 會議審議結果 □通過申請 □依審查意見修正後通過 □不通過申請 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 系主任 | 院長 | 教學卓越中心 | 教務長 |

自主學習計畫權授權同意書

一、授權內容：

立授權書人謹此同意授權自主學習計畫書與相關成果，予元智大學作為展示教學成果之用。立書著作人同意無償授權予元智大學下述利用：

- 於任何形式之成果發表會上發表與展示成果；

- 同意元智大學上載至官方網站，提供讀者基於個人非營利性質之檢索、瀏覽、下載及列印。

二、著作權聲明：

本授權書為非專屬授權，著作人仍擁有上述著作之著作權。立書人擔保本著作係著作人之原創性著作，有權依本授權書內容進行各項授權，且未侵害任何第三人之智慧財產權。

此致 元智大學

計畫名稱：

立書人簽章：

身分證字號：

通訊地址：

中華民國       年       月      日